Le 24 septembre 1998

COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

ANALYSE ET PLANIFICATION, V 1.0

Les services professionnels de la compagnie Charlie Inc. (groupe A) ont été retenus en septembre 1998 par M. Denis Poussart du Département de génie informatique et électrique de l'Université Laval, afin de concevoir le système d'orientation d'un robot dans le cadre du projet UBI.

Charlie Inc. est composée des associés suivants (en ordre alphabétique) et est fière de vous présenter son plan de travail pour le trimestre automne 1998:

Paul Bélanger

David Bordeleau

Isabelle Chabot (Adjointe au Président)

Vincent Gagnon

Dominic Gauthier (Secrétaire)

Jasmin Giroux-Maltais

Éric Ménard

Jean-François Mercier

David Panneton (Président des réunions)

François Paquin

Le projet UBI consiste à développer un système d'orientation pour un micro-robot mobile. Ce robot, appelé amoureusement Charlie, devra se localiser dans un environnement de laboratoire, utiliser l'information recueillie par ses capteurs sonores pour se diriger et se déplacer selon une trajectoire de navigation déterminée. De plus, il devra permettre une communication sans fil avec le poste de commande évolué.

Quelques caractéristiques ont été pensées pour faire de Charlie un produit distinctif. Le principal atout sera une caméra installée sur le devant du robot. Cette caméra permettra de visualiser capter ce que Charlie “ voit ”. La transmission se fera en temps réel et les images captées seront diffusées sur un téléviseur placé au côté du poste de commande. Donc, il sera possible pour l'usager de voir les obstacles que Charlie rencontrera sur son chemin. Dans l'éventualité où ce robot serait utilisé à distance, un usager pourrait manœuvrer Charlie en tenant compte de la nature des obstacles en plus de leur emplacement géographique.

Voici la décomposition en sous-ensembles pour la réalisation du projet ainsi que les responsabilités primaires de chaque membre. En plus des tâches spécifiques à chaque sous-ensemble, les associés devront produire des comptes-rendus (oraux) hebdomadaires de leurs efforts, rédiger une partie des différents rapports et participer à l'intégration des sous-groupes.

Communication 			(Giroux-Maltais et Ménard).

Interface usager sur PC 		(Chabot et Mercier).

Localisation				(Gagnon, Bélanger et Gauthier) .

Positionnement				(Panneton).

Contrôle de la caméra 			(Paquin).

Interface (senseurs) du robot 		(Bordeleau).

Plan, soudage et commandes 		(Bélanger).

Site WWW et logistique 		(Bordeleau) .

Assemblage des rapports 		(Chabot).

Les expertises techniques nécessaires à la réalisation du projet UBI sont énumérées ci-dessous. Elles ont été regroupées sous les appellations "Points Forts" ou " Points Faibles" selon l'analyse faite par les associés. Connaissant leurs propres intérêts et habiletés, les membres ont été en mesure d'évaluer la situation de la compagnie. Les associés se sont engagés à lire les bouquins et manuels nécessaires à la compréhension des sujets moins connus. Des discussions avec plusieurs professeurs et dépanneurs au Département seront probablement nécessaires à la compréhension de certains sujets.

Points forts de Charlie Inc.

Électronique				Programmation assembleur

Microprogrammation			Programmation C/C++

Design numérique -    analogique	Asservissement, Commande

Conception de sites Web		Analyse des ondes radio

Rédaction technique			Robotique

Montage de circuits			Traitement de signal

Points faibles de Charlie Inc.

Modem RF				Transmission

Acoustique				Imagerie

Les rencontres formelles auront lieu tous les lundi de 15h30 à 17h00 du 14 septembre 1998 au 14 décembre. À ces rencontres, s'ajouteront des réunions hebdomadaires pour chaque sous-ensemble et des activités d'intégration.

Voici maintenant les résultats de l'effort de réflexion sur l'enchaînement du plan de travail. Chaque sous-ensemble nous communique sa vision du travail à faire et des étapes nécessaires à la réalisation du projet en entier.

Module Positionnement:

Ce module reçoit et applique les consignes reçues du PC, plus exactement du module de calcul sur le PC. De plus, ce module reçoit et applique les commandes reçues du module senseurs.

Voici les principales parties du développement :

Faire rouler le robot à l’aide des fonctions de base fournies avec le robot.

Développer certaines fonctions de déplacement :

Avancer;

Reculer (seulement si on peut appliquer des tensions négatives aux moteurs);

Tourner à gauche "beaucoup" et "un peu";

Tourner à droite "beaucoup" et "un peu";

Fonction d’arrêt;

Prendre en compte et appliquer les commandes reçues de l’interface;

Prendre en compte et appliquer les commandes reçues du module senseurs;

Intégration aux autres modules;

Débuggage de l’interface et des “ frontières ”.

Le premier point devrait être finalisé pour le 25 septembre. L’élaboration du design du module devrait être prêt pour le 26 septembre (prototype des fonctions). Le début du développement des premières fonctions devrait commencer vers le 27 septembre. L’implémentation de l’ensemble des 7 fonctions devrait prendre entre 2 et 3 semaines. Après, nous commencerons à utiliser les commandes reçues de l’interface graphique afin de contrôler le robot à distance. Cette partie peut être faite avec ou sans lien radio. Ceci devrait nécessiter au moins 1 à 2 semaines car nous devrons combiner le travail de 3 équipes : l’équipe qui s’occupe de la communication par modem (Jasmin et Éric) et l’équipe responsable de l’interface usager (Isabelle et Jean-François). Par la suite, ce sera l’intégration du module senseurs afin de mieux diriger le robot. Ceci devrait prendre 1 à 2 semaines. En dernier lieu, vers la fin novembre ou début décembre, ce module devrait pouvoir être intégré au reste du projet. Ceci nous donne environ 2 semaines de débuggage intensif avec le groupe.

Module Communication

Ce module permet la communication sans fil entre le robot et le PC. De plus, il pourrait éventuellement être responsable des fonctions gérant les ports sur le PC et le robot. Le plan de travail est pensé comme suit:

2 semaines pour la recherche sur le protocole de transmission série et les divers éléments concernant la transmission par antenne.

3 semaines pour faire le design du circuit de transmission ainsi que les calculs s'y rapportant et la réalisation pratique.

3 semaines pour faire le design du circuit de réception ainsi que les calculs s'y rapportant et la réalisation.

1 semaine pour concevoir les antennes et les incorporer au circuit.

4 semaines pour les divers tests, le débuggage et l'incorporation au système global.

Module Site WWW et Logistique

Semaine du 21 septembre:

Activation d'un alias "charlie" pour rejoindre les membres de l'équipe par e-mail.

Réservation d'un local pour les réunions hebdomadaires.

Activation d'un compte avec 20 Meg d'espace disque au nom de "charlie". Le site de la compagnie sera accessible à l'adresse: http://www.gel.ulaval.ca/~charlie.

Création d'un site préliminaire pour publication du premier rapport.

Semaine du 28 septembre:

Raffinement de la structure du site. Division du site en 3 fenêtres: 1 fenêtre avec barres de navigation, 1 fenêtre de titre et 1 grande fenêtre pour afficher le contenu.

Ajout d'un compteur, d'images et de fonds d'écran.

Ajout des tâches de chaque membre de la compagnie, de liens vers des sites d'intérêts et d'informations par rapport à la compagnie.

Semaine du 5 octobre:

Ajout d'une section privée au site qui sera accessible uniquement par les membres de la compagnie. Cette section permettra de s'échanger des fichiers et des informations diverses.

Autres semaines:

Ajout progressif des sections composant le rapport préliminaire et le rapport final.

Ajout des procès-verbaux des réunions dans la section privée.

Amélioration constante de la présentation du site.

Module Interface usager

Le module de l'interface comporte les parties suivantes :

Définir les boutons:	Retourne les coordonnées

Vide les champs remplis sur la page

Va à la position suivante

Déplace toi selon les instructions du volant virtuel

Ajoute un obstacle virtuel

Dessine le trajet calculé à effectuer

Dessine le trajet parcouru

Retourne à ton point de départ

Concevoir une carte de visualisation pour l'emplacement du robot et des obstacles

Sauvegarder les informations recueillies et envoyées au robot

Effectuer la logique de contrôle du trajet

Voici le plan de travail projeté pour le module interface:

Semaine du 21 septembre:

Apprendre Visual C++.

Consulter des sites Web et des professeurs pour choisir le meilleur langage de programmation.

Semaines du 28 septembre, du 5 octobre et du 12 octobre

Faire le design et dessiner l'interface.

Vérifier comment les communications vont être faites avec les ports et le robot.

Continuer l'apprentissage de Visual C++.

Semaines du 26 octobre, 2 novembre et 9 novembre

Écrire les fonctions appelées par les boutons de l'interface

Faire des tests sur les fonctions

Semaine du 16 novembre

Débuggage approfondi des fonctions

Semaines suivantes

Intégration avec le reste du système et débuggage en équipe.

## Module Localisation

Test de signal (son/micro) et détermination du micro à utiliser 			1 semaine

Déterminer des méthodes de traitement du signal 				2 sem

Recherche d'info sur pièces, robot, capteurs, filtres, etc... 			1 sem

Test de filtrage avec vrai micro 							2 sem

Routine interne de calcul des temps et montage du prototype 			1 sem

Test, débuggage, assemblage, compte rendu périodique et tampon pour retard	4 sem

## Module Caméra

Description de la qualité distinctive

Le robot sera muni d’une caméra qui transmettra des images vidéo en temps réel à une télévision au moyen d’un émetteur. Le signal vidéo sera envoyé de façon analogique. Les essais de la caméra sont terminés mais la conception du transmetteur est encore à l’état embryonnaire.

Voici maintenant la planification du travail pour les prochaines semaines : les recherches concernant l’émetteur devraient être terminées cette semaine et la conception de celui-ci débutera la semaine prochaine, soit la semaine du 27 septembre 1998. Le temps alloué au développement de l’émetteur (et du récepteur évidemment) est de 3 semaines, ce qui veut dire que le tout devrait être fonctionnel à partir du 18 octobre.    Au cours de la semaine suivante, l’émetteur et la caméra seront fixés sur le robot pour les essais officiels.